# מסמך (תיק) אפיון

ל

| סימול המערכת: |  |  |
| --- | --- | --- |
| מנהל הפרויקט: |  |  |
| מנתח המערכת: |  |  |
| מתחזק המערכת (המיועד): |  |  |
| אחראי ייצור: |  |  |
| התיק נכתב ע”י: < שם המחבר > | בתאריך : |  |
| אומת ונבדק ע”י: | בתאריך: |  |
| בשיקוף המסכם/האחרון שנערך ב <שם מקום> |  | בתאריך: |
| השתתפו: | 1. | 2. |
| 3. | 4. | 5. |

האישורים המפורטים לתיק נמצאים בפרק המנהלה.

סיכומי דיון והשיקופים שנערכו במהלך האפיון נמצאים ב”נספחים” בסוף תיק זה .

תוכן העניינים

0. מנהלה	4

0.1 הגורם המבצע	4

0.2 פעילויות עיקריות	4

0.3 תכנית עבודה מלאה	4

0.4 מעקב ביצוע מול תכנון	4

0.5 אישור כולל	4

0.6 אישור מפורט	5

1. יעדים	6

1.0 כללי - הבהקים	6

1.1 לקוח / מומחה היישום - משתמש עיקרי	7

1.2 יעדים ומטרות	7

1.3 בעיות	8

1.4 השתלבות ביעדי הארגון	9

1.5 קשר לתכנית עבודה שנתית	10

1.6 תועלות, ישימות ועלות/תועלת	10

1.7 אופק הזמן	11

1.98 נקודות פתוחות /חלופות ביעדים	11

1.99 דרישות במהדורות עתידיות  - יעדים עתידיים	11

2. יישום	13

2.0 כללי - הבהקים	13

2.1 אופי ומצב כללי של היישום	14

2.2 משתמשים ומערכות משיקות - תיחום חיצוני	14

2.3 תת-מערכות ופונקציות ראשיות - תיחום פנימי	15

2.4 ממשק תפעולי: מסכים	16

2.5 תהליכים	17

2.6 טרנזקציות	17

2.7 מודולים - תכניות	19

2.8 *** סעיף לא מוגדר ***	19

2.9 שגרות	19

2.10 טבלאות	20

2.11 קבצים לוגיים - מודל הנתונים	21

2.12 קבצים פיסיים - בסיס הנתונים	22

2.13 מילון פריטי מידע - מילון שדות	24

2.14 מילון מונחים	25

2.15 דו”חות - שאילתות	25

2.16 קלטים - טפסים	26

2.17-2.18 סעיפים לא קיימים בנוהל מפת”ח	27

2.19 אבטחת מידע	27

2.20 הצלבות וחיתוכים	28

2.21 נפחים עומסים וביצועים	28

2.22 ממשקים חיצוניים - קשר למערכות אחרות	29

2.23 דרישות מיוחדות - גמישות והרחבות	31

2.98 נקודות פתוחות /חלופות	31

2.99 דרישות עתידיות	32

3. טכנולוגיה	33

3.0 כללי - הבהקים	33

3.1 חומרה עיקרית - מרכזית	33

3.2 אחסנת נתונים	34

3.3 ציוד קצה /היקפי	34

3.4 ציוד מיוחד	36

3.5 ציוד מתכלה	36

3.6-3.8 *** לא מוגדר ***	36

3.9 תשתית סביבתית - פיסית	36

3.10 מערכת הפעלה	37

3.11 בסיס נתונים - DBMS	37

3.12 מילון נתונים	38

3.13 כלים לפיתוח ותחזוקה - CASE	39

3.14 ** לא מוגדר **	40

3.15 כלי תפעול וייצור	40

3.16 ** לא מוגדר **	40

3.17-3.19 *** לא מוגדרים ***	40

3.20 כלים למשתמש קצה	40

3.21-3.29 *** לא מוגדרים ***	41

3.30 תקשורת מקומית - LAN	41

3.31 תקשורת רחבה - WAN	42

3.32 חיבור לרשת ציבורית	42

3.33 טכנולוגיות שכנות	43

3.98 נקודות פתוחות /חלופות	44

3.99 דרישות עתידיות	44

4. מימוש	46

4.0 כללי - הבהקים	46

4.1 גורמים מעורבים	46

4.2 מימוש (פיתוח) כולל של המערכת	47

4.3 השלב הבא  - המיידי	48

4.4 תפעול שוטף	49

4.5 אינדקס תיעוד	49

4.6 שירות ותחזוקה	52

4.7 השתלבות בארגון	53

4.8 חוסן ואמינות	54

4.9 תצורות - התקנות	55

4.98 נקודות פתוחות /חלופות	56

4.99 דרישות עתידיות	56

5. עלות - משאבים	58

5.0 כללי - הבהקים	58

5.1 עלות הקמה	58

5.2 עלות שוטפת	59

5.3 עלות לפי תצורות	59

5.4 מחירון	60

5.5 עלות כולל ופריסה	60

5.98 נקודות פתוחות /חלופות	60

5.99 דרישות עתידיות	61

נספחי תיק האפיון	62

רשימת הנספחים	62

שונות וחומר כללי	63

## 0.	מנהלה

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

### 0.1	הגורם המבצע

- הצוות המקצועי (פנימי או חיצוני) המבצע (מיועד לבצע) את אפיון המערכת

- צוות ההיגוי המנהלי (לאפיון)

### 0.2	פעילויות עיקריות

ראה הצעה בסעיף פעילויות (תכנית עבודה) בפרק אפיון מערכת בחלק מחזור חיים.

### 0.3	תכנית עבודה מלאה

הרחבה של הסעיף הקודם:

- פעילויות משנה, תלויות, משאבים, אילוצים, אבני דרך וכו’.

- היעזר בפרק ניהול פרויקטים ותוכניות עבודה בנושאים תומכים.

### 0.4	מעקב ביצוע מול תכנון

הערה: תוכן שני הסעיפים האחרונים (0.3 - 0.4) מושפע מאד מהכלי הממוכן שיבחר לניהול פרויקט האפיון.

### 0.5	אישור כולל

| הגורם המעורב |  |  | חתימה/אישור לתיק זה |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| שם | מייצג את | תפקיד | חתימה ראשונה | חתימה נוספת |

טבלה 1: אישורים כוללים למערכת

ביחידות צה"ל יש להקפיד על אישור אחראי במ"ם בהתאם להנחיות צה"ל/חי"ק/במ"ם.

### 0.6	אישור מפורט

| שם הגורם המעורב:______ | תפקיד: _______ | מייצג את: _______ |
| --- | --- | --- |
| רכיבים ראשיים בתיק | אישור | הערות/הסתייגויות |
| 1. יעדים |  |  |
| 2. יישום |  |  |
| 3. טכנולוגיה |  |  |
| 4. מימוש |  |  |
| 5. עלות |  |  |

טבלה 2: אישורים מפורטים למערכת

## 1.	יעדים

### 1.0	כללי - הבהקים

הנחיות מפורטות לאפיון הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

דוגמא: (בלבד!)

הבהקים - HIGHLIGHTS

- אפיון המערכת מגדיר שתי מהדורות. מהדורה 1 למימוש מיידי ומהדורה 2 למימוש בהמשך. בכל סעיף להלן, יש התייחסות ברורה לשתי המהדורות.

- במערכת שתי תת-מערכות מרכזיות, תת-מערכת 		 ותת-מערכת 		. ראה חלוקה פונקציונאלית של המערכת בסעיף 2.3 להלן. למרות חלוקה ברורה זו,    נחשבת המערכת לאחת (בשלב זה).

- למערכת ישנם ממשקים חשובים ביותר עם מערכות חיצוניות, הן ממשקי קלט והן    פלט. ראה פירוט ממשקים אלה ברכיבים 2.2 ו- 2.22 להלן.

- המערכת מושתתת על הגדרה ברורה של ישויות המידע הבאות:

 חוזה

 מספר קטלוגי

 חשבון ספק סופי.

ראה הגדרה מדויקת של ישויות מידע אלה ואחרות ברכיבים 2.13 ו- 2.14 להלן.

- קיימות שתי חלופות שונות לפתרון הטכנולוגי בעזרתו תמומש המערכת:

 מסופים המחוברים למחשב מרכזי

 רשת מחשבים אישיים.

חלופות אלה מתוארות באופן כללי בסעיף 3.0 להלן ובשאר רכיבי פרק 3 במפורט.

- למערכת זו דרישות אמינות ואבטחת מידע גבוהות ומחמירות. ראה פירוט דרישות אלה ברכיבים 2.19 ו- 2.23 להלן.

### 1.1	לקוח / מומחה היישום - משתמש עיקרי

הנחיות מפורטות לאפיון הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 1.1.1	היחידה הארגונית

היחידה בארגון שהיא הנשוא העיקרי של המערכת (היחידה הנושאית) וה"בעלים" שלה. ציין את:

- שם היחידה

- יחידת האם

- מבנה פנימי

- יעדים ומטרות

- סמכויות ותחומי אחריות.

הערה: מבנה כללי של הארגון (המשרד, החברה) מוגדר בסעיף 1.4 להלן.

#### 1.1.2	מומחה(י) היישום

לכל מומחה-יישום המעורב בפרויקט, ציין:

- שם אישי

- טלפון/פקס

- כתובת למשלוח ההודעות

- תפקיד ושיוך ארגוני

- מידת המעורבות: באילו שלבים, באילו רכיבים.

מומחים אחרים (אינם מעורבים רשמית, אך אפשר להסתייע בהם)

- היו מעורבים בעבר

- מומחי יישום במערכות שכנות.

#### 1.1.3	נציגות משתמשים

לפי הפירוט ב- 1.1.2 ובהגדרת “כפיפות” ברורה ל- 1.1.2.

### 1.2	יעדים ומטרות

הנחיות מפורטות לאפיון הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 1.2.1	יעדי המערכת

- רשימה ותיאור קצר

- סיווג היעדים לפי קריטריונים, כגון:

- יעדים ראשיים ומשניים

- יעדים לטווח הקצר/הבינוני/הארוך

- יעדים שימומשו במהדורה זו ויעדים למהדורות הבאות.

#### 1.2.2	מטרות המערכת

- רשימה ותיאור קצר

- סיווג המטרות לפי מספר קריטריונים, כגון:

- חשיבות ותועלתיות

- המדד ושיטת המדידה

- הערכת המאמץ ואפשרויות המימוש בטווח הקצר והבינוני

- “חיתוך” בין תועלת וחשיבות למאמץ ולמידת האפשרות המימוש; עדיפות ברורה למטרות חשובות וקלות לביצוע.

#### 1.2.3	מטרות לביצוע במהדורה המיידית הבאה (הקרובה)

מטרות “עדיפות שניה”. מטרות שאינן כלולות במהדורה הנוכחית (זו שמאופיינת כאן), אך הן מועמדות לביצוע במהדורה/גירסה המיידית הבאה (זו שתבוא מיד לאחר הנוכחית).

#### 1.2.99 	מטרות לביצוע במהדורות עתידיות (לא במהדורה הנוכחית ולא בקרובה)

- לביצוע במהדורות עתידיות (מעבר לנוכחית + הבאה)

- לאפיון במהדורות עתידיות (מעבר לתיק אפיון זה)

### 1.3	בעיות

הנחיות מפורטות לאפיון הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 1.3.1	בעיות שהמערכת אמורה לפתור

סיווג לפי:

- פונקציונאלי, יעילות (הנדסי/טכני), כלכליות, חוקיות

סיווג לפי:

- חריפות הבעיה, היקף ה”נזק”

- מידת ישימות הפתרון: קל/בינוני/קשה

- בעיות החוזרות על עצמן.

#### 1.3.2	בעיות שהמערכת החדשה איננה אמורה לפתור

סיווג לפי:

- פונקציונאלי, יעילות (הנדסי/טכני), כלכליות, חוקיות

סיווג הבעיה לפי:

- חריפות, היקף ה”נזק”

- מידת ישימות הפתרון: קל/בינוני/קשה1

- בעיות החוזרות על עצמן

- הסיבה מדוע לא מטופלת במהדורה זו.

#### 1.3.3	בעיות שהמערכת עשויה ליצור

#### 1.3.99 	בעיות שלא מיועדות לטפול במהדורה זו

בעיות שהמערכת (מהדורה זו של המערכת) אינה אמורה לפתור:

- סיווג לפי הנחיות 1 ו- 3 לעיל.

- סיווג הבעיה לפי:

- חריפות, היקף ה”נזק”

- מידת ישימות הפתרון: קל/בינוני/קשה1

- בעיות החוזרות על עצמן

- הסיבה מדוע לא מטופלת במהדורה זו.

### 1.4	השתלבות ביעדי הארגון

הנחיות מפורטות לאפיון הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 1.4.1	יעדי הארגון

- תקציר ו/או הפניה למסמך המפרט את יעדי/חוקת הארגון

- כנ”ל לתת-הארגון עבורו נבנית המערכת (מחלקה, מדור וכו’)

#### 1.4.2	תרשים ומבנה ארגוני

- רשימה פשוטה (ספר טלפונים) ו/או תרשים מבנה ארגוני.

- סימון ב”צבע” על התרשים איפה “נוגעת” המערכת.

#### 1.4.3	קשר לתכנית אב למיחשוב (תכנון אסטרטגי למערכות מידע)

- אם נערכה לאחרונה תכנית אב למיחשוב, מה הקשר למערכת זו?

#### 1.4.4	השלכות או”ש בארגון

- נושאי או”ש עקרוניים הנוגעים למערכת זו.

הערה: נושאי או”ש פרטניים הקשורים לאופן הכנסת המערכת לפעולה והטמעתה, מפורטים בסעיף 4.7 להלן.

### 1.5	קשר לתכנית עבודה שנתית

הנחיות מפורטות לאפיון הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 1.5.1	קשר לתוכנית העבודה

כיצד נגזרת המערכת מתכנית העבודה השנתית למיחשוב אשר אושרה ליחידת המיחשוב. במערכות מידע ממשלתיות - סעיף זה הוא חובה.

#### 1.5.2	חריגים

במידה שמערכת המידע איננה תואמת את תכנית העבודה השנתית המאושרת לארגון, יש להביא סימוכין לנחיצות המערכת מוועדת ההיגוי למיחשוב.

#### 1.5.3	תלות במערכות אחרות

### 1.6	תועלות, ישימות ועלות/תועלת

הנחיות מפורטות לאפיון הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 1.6.1	תועלות וחסכונות

- תועלות וחסכונות הניתנים למדידה

- התועלת או החיסכון

- יחידת המדידה

- כיצד ניתן למדוד לפני ואחרי מימוש המערכת או הכנסת שינוי

- תצפית בפועל.

- תועלות וחסכונות בלתי ניתנים למדידה.

#### 1.6.2	היתכנות המערכת (ישימות טכנית וסיכונים)

#### 1.6.3	טיב - ישימות איכותית של המערכת

בירור חלופות עדיפות מההיבט היישומי

ראה פירוט בנספח 1.6: ישימות ועלות/תועלת בנספחי עץ המערכת.

#### 1.6.4	עלות/תועלת

בניית עלות/תועלת המערכת.

ראה פירוט בנספח 1.6: ישימות ועלות/תועלת בנספחי עץ המערכת.

### 1.7	אופק הזמן

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 1.7.1	המועד בו מהדורה N  של המערכת תהיה מוכנה

#### 1.7.2	המועד הקריטי שמעבר לו אין טעם בהתקנת המערכת

#### 1.7.3	התקופה התפעולית של המערכת עד שסביר שתוחלף

הסיבות הצפויות/סבירות להחלפת המערכת.

### 1.98	נקודות פתוחות /חלופות ביעדים

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 1.98.0 	רשימה כוללת ותמציתית

- הנקודה-הפתוחה/חלופה: שם או זיהוי אחר

- תאריך “פתיחה”

- תאריך “סגירה”.

#### 1.98.n 	תיאור מפורט לנקודה-פתוחה/חלופה

- תיאור הנקודה-הפתוחה/חלופה

- תאריך “פתיחה”

- תאריך “סגירה”

- הגורם ש”סגר”

- הפניה לסיכום דיון / מסמך המתאים.

### 1.99	דרישות במהדורות עתידיות    - יעדים עתידיים

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 1.99.0 	רשימה כוללת ותמציתית

- תחזית עתידית: שם או זיהוי אחר.

#### 1.99.n 	תיאור מפורט לתחזית עתידית

- תיאור הדרישה או הפניה לתיעוד אחר (תכנון אסטרטגי למשל)

- קשר לרכיבים x.99 אחרים

- הפניה לסיכום דיון.

## 2.	יישום

### 2.0	כללי - הבהקים

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

דוגמא: (בלבד!)

הבהקים - HIGHLIGHTS

- המערכת המאופיינת היא המשך של מערכת קיימת. ה”מצב הקיים” לא תועד בנפרד, אך אפיון זה מתחשב בכל הידע שהצטבר במערכת הקיימת,    פרט    בממשקים עם מערכות מידע חיצוניות. ראה פירוט בסעיפים 2.1 ו- 2.22 להלן.

- חלוקת המערכת ל- 2 תת-מערכות מרכזיות, תת-מערכת _		 ותת-מערכת 		, מודגשת מאד לאורך תיק האפיון. מומלץ ביותר להשתמש בחלוקה זו לבניית המערכת בשתי מהדורות. ראה חלוקה פונקציונלית של המערכת ברכיב 2.3 שלהלן.

- לקבצי המערכת יש שתי תכונות חשובות:

 מידת הפירוט, ראה רכיב 2.11 להלן.

 נפח רב, ראה רכיב 2.21 להלן.

בעיצוב המערכת ובנייתה יש לקחת בחשבון שתי תכונות אלה.

- לממשקי אדם-מחשב חשיבות רבה במערכת. המלצה ברורה לשלב העיצוב היא בניית המסכים לפי תקן x.11 ראה פירוט ברכיב 2.4, להלן.

- המערכת מושתתת על הגדרה ברורה של ישויות המידע הבאות:

 חוזה

 מספר קטלוגי

 חשבון ספק סופי.

ראה הגדרה מלאה של ישויות אלה ואחרות בסעיפים 2.13, 2.14 להלן.

### 2.1	אופי ומצב כללי של היישום

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.1.1	אופי המערכת

לפי הנחיה 1 לעיל.

#### 2.1.2	סוג המערכת

לפי הנחיה 2 לעיל.

יחידות צה"ל: סיווג בטחוני לפי הנחיות צה"ל/חי"ק/במ"ם.

#### 2.1.3	סוג הפעילויות

לפי הנחיה 3 לעיל.

#### 2.1.4	אילוצים כלליים

אילוצים ומגבלות יישומיים כלליים המשפיעים על אופיה הכללי וסיווגה של המערכת, כגון:

- אילוצי חוק וחוקת הארגון,

- מערכות קיימות בארגון וחוצה לו,

- סביבה טכנית קיימת או מתוכננת,

- אילוצים כלכליים,

- תקינה ומדיניות.

- ביחידות צה"ל: אילוצי במ"ם. לפי הנחיות צה"ל/חי"ק/במ"ם.

### 2.2	משתמשים ומערכות משיקות - תיחום חיצוני

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.2.1	משתמשי פנים, לפי מבנה ארגוני

רשימה מלאה

פירוט לפי הנחיה 3 לעיל.

#### 2.2.2	משתמשי חוץ, לפי שיוך ארגוני

רשימה מלאה

פירוט לפי הנחיה 3 לעיל.

#### 2.2.3	מערכות מידע משיקות פנימיות בארגון

רשימה מלאה (כולל פירוט לתת-מערכות משיקות)

פירוט לפי הנחיה 3 לעיל.

ביחידות צה"ל יש להקפיד על הסיווג הבטחוני של מערכות אלה ויעודן לפי הנחיות צה"ל/חי"ק/במ"ם.

#### 2.2.4	מערכות מידע משיקות חיצוניות לארגון

רשימה מלאה

פירוט לפי הנחיה 3 לעיל.

הערה: שים לב שהפירוט המלא של הממשקים הוא ברכיב 2.22 להלן.

ביחידות צה"ל יש להקפיד על הסיווג הבטחוני של מערכות אלה ויעודן לפי הנחיות צה"ל/חי"ק/במ"ם.

### 2.3	תת-מערכות ופונקציות ראשיות - תיחום פנימי

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

להסבר על רכיב היישום בכללותו ועל חלוקתו לתת-רכיבים, מומלץ לקרוא בעיון את נספח 2: יישום בנספחי עץ המערכת.

#### 2.3.0	תיאור כללי של המערכת במלל

עד עמוד אחד! וברמה של  DFD תרשים 0.

רשימה (אינדקס של תת המערכות).

#### 2.3.1	חלוקה לתת-מערכות

תת-מערכת SX

חלוקה ותיחום לתת-מערכות משניות במלל או בתרשים (דוגמת DFD תרשים 1).

חלוקה שלישונית.

הערה: ראה הנחיה 5 לעיל.

#### 2.3.2	קדימויות ועדיפויות

#### 2.3.3	חלוקה למהדורות

#### 2.3.4	חלוקה לתת-פרויקטים

חלוקת תת המערכות ליכולת פיתוח בצוותים במקביל.

### 2.4	ממשק תפעולי: מסכים

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.4.0	כללי הנדסת אנוש

כללים ותקנים בממשקי אדם-מחשב: HCI (Human-Computer Interface)

מבנה אחיד ותקני ברמת הארגון (שלדים מוכנים)

מבנה תקני והשתלבות עם רכיבי המערכת האחרים לפי תקן:

- בינ”ל/ישראלי כגון: x11.

- תקן “דה-פקטו” של יצרן מוביל כגון: GUI, SAA, DECview וכו’.

פירוט נוסף לפי נספח 2.4.0: ממשק אדם מחשב שבנספחי עץ המערכת.

#### 2.4.1	מסכי תפריט - עץ המסכים

##### 2.4.1.0	רשימה ותרשים כולל

- שורה לכל מסך

##### 2.4.1.n	תיאור מפורט לכל מסך תפריט

- בהתייחסות לפירוק הפונקציונאלי, 2.3 לעיל.

#### 2.4.2	מסכי פעולה

##### 2.4.2.0	רשימה ותרשים כולל

- שורה לכל מסך

##### 2.4.2.n	תיאור מפורט לכל מסך פעולה

- בהתייחסות לפירוק הפונקציונאלי, 2.3 לעיל.

- פירוט לפי סוגי המשתמשים: למשתמש מקוון, מפעיל, איש-ייצור

- קשר לאבטחת מידע (ראה רכיב 2.19).

הערה: פירוט נוסף, מעבר לסעיף 2.4.0, יהיה במספר רץ, n.2.4 למסכי תפריט ו- n.2.4.2 למסכי פעולה, או בסימול אחר ..1m (ראה פרק סימול ישויות - קודיפיקציה) תחת סעיף 2.4.1 ו-...2m תחת סעיף 2.4.2, או בכל דרך מסודרת אחרת.

### 2.5	תהליכים

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.5.0	רשימת כל התהליכים במערכת (אינדקס)

#### .x2.5	קבוצת תהליכים x

##### 2.5.x.0	תיאור כללי של התהליך (קבוצה, או מסלול)

- רשימה פנימית ותיאור כללי

##### 2.5.x.n	תיאור מפורט לתהליך n בקבוצה x.

- שם וזיהוי

- סוג: BATCH, אוטומטי, ידני וכו’

- שיוך פונקציונאלי (קשר ל- 2.3),

- תיאור כללי: תרשים (תרשים זרימה, Block diagram, תרשים היררכי וכו’)

- הגורמים המשתתפים (“התחנות” בארגון)

- פירוט ופירוק - הטרנזקציות המשתתפות:

- ידניות

- ממוכנות (קשר לרכיב 2.6!).

- תיאור מפורט: מלל מובנה, קשר לקבצים, “קשר לאחור” למטרות.

הערה: פירוט נוסף, מעבר לסעיף 2.5.0, יהיה כמוצע לעיל (בהקבצות המסומנות x), או ללא הקבצה אלא במספר רץ בלבד n.2.5, או בסימול אחר (...p    ראה פרק סימול ישויות - קודיפיקציה) תחת סעיף 2.5.1 פירוט התהליכים, או בכל דרך מסודרת אחרת.

### 2.6	טרנזקציות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.6.0	רשימת כל טרנזקציות המערכת (אינדקס)

- רשימה אחת כוללת עם טורי מיון, או חלוקה לרשימות משנה:

##### 2.6.0.1	רשימה כללית

##### 2.6.0.2	רשימה לפי הקבצות (הנחיה 4 לעיל)

##### 2.6.0.3	רשימה לפי סוגי הטרנזקציות (הנחיה 5 לעיל)

#### x.2.6	קבוצת טרנזקציות x

##### 2.6.x.0	תיאור כללי של קבוצת הטרנזקציות

- רשימה (אינדקס) של הטרנזקציות בקבוצה ותיאור כללי

##### 2.6.x.n	תיאור לטרנזקציה n בקבוצה x.

תיאור טרנזקציות קלט ועדכון:

- מסכי הפעולה (לפי הפורמט שצוין ב- 2.4), קלט ופלט

- הדק (trigger) ההפעלה

- אלגוריתם הפעולה: מה עושה טרנזקציה זו. אפשר לציין זאת במלל מובנה, Pseudo code, תרשים זרימה או כל צורה ברורה אחרת.

- קשר לרכיב 2.16 קלטים,

- קבצים ורכיבים אחרים משתתפים: בראייה החלקית (partial view) של טרנזקציה זו, אך בהתייחסות ברורה ל- 2.9: שגרות, ל- 2.10: טבלאות ול- 2.11: קבצים לוגיים,

- “קשר לאחור” למטרות.

- תיאור טרנזקציות לאחזור מידע: שאילתות ודו”חות.

הסבר: אין טעם לפרט כל דו”ח וכל טרנזקציה היוצרת אותו. יש לקבץ את כל הדו”חות והשאילתות הפועלים על אוסף קבצים מוגדר, לקבוצה אחת ולתארם במרוכז. הקבצה זו תתואם עם רכיב 2.15 (דו”חות המערכת) להלן. גישה זו תואמת גם את השימוש שבוודאי יעשה במחוללי שאילתות ודו”חות (ראה 3.14).

תיאור טרנזקציות batch:

- מסך ה”שיגור”

- אלגוריתם הפעולה

- קבצים משתתפים

- “מסך” הפלט (שהוא לעתים הדו”ח).

- היבטים תפעוליים.

תיאור טרנזקציות יוצרות/מקבלות ממשקים:

- בדומה לטרנזקצית קלט/עדכון +:

- קשר לרכיב 2.22 ממשקים,

תיאור טרנזקציות לתחזוקת/תפעול המערכת (housekeeping):

- בדומה לטרנזקצית batch +:

הערה: פירוט נוסף, מעבר לסעיף 2.6.0, יהיה כמוצע לעיל (בהקבצות המסומנות (x, או ללא הקבצה אלא במספר רץ בלבד n.2.6, או בסימול אחר ...t) ראה פרק סימול ישויות - קודיפיקציה) תחת סעיף 2.6.1 פירוט הטרנזקציות, או בכל דרך מסודרת אחרת.

### 2.7	מודולים - תכניות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.7.0	רשימה (מצאי) של המודולים במערכת

##### 2.7.0.1	רשימת כוללת (אינדקס)

##### 2.7.0.2	עץ מודולים מלא

#### x.2.7	הקבצה

לפי הטרנזקציות, תהליכים, מבנה הנתונים

##### 2.7.X.0	תיאור כללי לקבוצה

- רשימה פנימית (אינדקס)

- עץ מודולים מקומי (חלקי).

##### 2.7.x.n	תיאור מפורט לכל מודול - תיק תכנות

- בהתאם לתקן בארגון, או בפרויקט, או לפי נספח 2.7 הנ”ל

- עץ מודולי משנה מקומי (חלקי).

הערה:	פירוט הסעיפים מעבר לסעיף 2.7.0, יהיה כמוצע לעיל (בהקבצות המסומנות x), או ללא הקבצה אלא במספר רץ בלבד n.2.7, או בסימול אחר (...c ראה פרק סימול ישויות - קודיפיקציה) תחת סעיף 2.7.1 פירוט המודולים, או בכל דרך מסודרת אחרת.

רוב הפירוט שבסעיף זה יידחה לשלב העיצוב.

### 2.8	*** סעיף לא מוגדר ***

סעיף זה לא קיים בעץ המערכת של מפת”ח.

### 2.9	שגרות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.9.0	רשימה (מצאי) של השגרות שבשימוש המערכת

- רשימת כוללת (אינדקס, שורה לשגרה), בשיטת מיון ברורה

- הפרדה בין שגרות משותפות לארגון לשגרות של המערכת

- שגרות מיוחדות לתת-מערכות מסוימות.

#### 2.9.1	(או n.2.9) תיאור מפורט לכל שגרה

כנ”ל בתיאור מפורט של מודולים, ראה 2.7 לעיל.

הערה: פירוט נוסף, מעבר לסעיף 2.9.0, יהיה במספר רץ בלבד 2.9.n או בסימול אחר (...b ראה פרק סימול ישויות - קודיפיקציה) תחת סעיף 2.9.1 תיאור מפורט לכל שגרה.

### 2.10	טבלאות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.10.0 	רשימת הטבלאות

אינדקס, שורה לטבלה

בשיטת מיון ברורה, הכוללת:

- שם הטבלה

- סמל הטבלה

- תיאור קצר

- סיווג בטחוני/עסקי.

#### 2.10.1 	(או n.2.10) תיאור מפורט לכל טבלה

הכולל:

- שם הטבלה וסימולה

- שמות נרדפים

- מבנה פנימי: שם הישות, קוד, שדות נוספים(?)

- מרחב הערכים (Domain) ובדיקות סבירות

- מקור (סוג) הטבלה

- תקן ישראלי/בינ”ל

- “תקן” ממשלתי

- טבלה משותפת בארגון

- טבלה פרטית של המערכת

- טבלאות מיוחדות לתת-מערכות מסוימות

- סיווג, מידור והרשאות: מי רשאי לגשת ולצורך מה.

הערה: השווה עם התיאור המפורט של קבצים, ב- 2.11 ו- 2.12 להלן.

הערה: פירוט הסעיפים מעבר לסעיף 2.10.0, יהיה במספר רץ בלבד n.2.10, או בסימול אחר (...l ראה פרק סימול ישויות - קודיפיקציה) תחת סעיף 2.10.1 תיאור מפורט לכל טבלה.

חלק מפירוט זה יכול להידחות לשלב העיצוב.

### 2.11	קבצים לוגיים - מודל הנתונים

רכיב זה מגדיר את בסיס הנתונים הלוגי (מודל הנתונים)

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.11.0 	כללי - הקבצים במערכת

##### 2.11.0.1	רשימה/מצאי

אינדקס, שורה לקובץ, בשיטת מיון ברורה הכוללת:

- שם הקובץ

- סמל הקובץ

- תיאור קצר

- סיווג בטחוני או עסקי

##### 2.11.0.2	סכימה כוללת (global schema)

#### 2.11.x 	הקבצה

לפי תת המערכות, תהליכים, מבנה הנתונים.

##### 2.11.x.0	כללי - הקבצים בקבוצה

#### 2.11.x.0.1	רשימה/מצאי (אינדקס)

- בדומה לפירוט ב- 2.11.0.1 לעיל.

#### 2.11.x.0.2	סכימה חלקית ופרטית (partial schema)

##### 2.11.x.n 	תיאור מפורט לכל קובץ

כולל קבצי ממשק!

- שם הקובץ וסימולו

- שמות נרדפים

- תיאור תמציתי

- שיטת הארגון (סדרתי, גישה ישירה, רב-מפתחי)

- מבנה פנימי: השדות המרכיבים את הקובץ

- בהפניה למילון, רכיב 2.13

- דגש על שדה-מפתח ראשי (יחידני) ושדות מפתח משניים

- אופן גישה עיקרי (קריאה, כתיבה/קריאה)

- משתמשים עיקריים (קשר לאחור לרכיב 2.2)

- קשר לאחור לטרנזקציות ותהליכים

- דרישות אבטחת מידע: סיווג, מידור והרשאות: מי רשאי לגשת ולצורך מה

- מרחב הערכים (domain) ובדיקות סבירות

- היקפים (גודל, כמויות) וקצב התחלפות הנתונים (volatility)

- רמת פירוט, “עומק” הנתונים, היסטוריה

- רמת עדכנות

- קשרים ותלויות בקבצים אחרים, מידת שיתוף נתונים

- רמת ביזור לוגי ותפעולי

- דרישות גיבוי ואמינות.

חלק מפירוט זה יכול להידחות לשלב העיצוב.

הערה: פירוט נוסף, מעבר לסעיף 2.11.0, יהיה כמוצע לעיל (בהקבצות המסומנות x), או ללא הקבצה אלא במספר רץ בלבד n.2.11, או בסימול אחר (...f ראה פרק סימול ישויות - קודיפיקציה) תחת סעיף 2.11.1 פירוט הקבצים, או בכל דרך מסודרת אחרת.

### 2.12	קבצים פיסיים - בסיס הנתונים

בסיס הנתונים הפיסי

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.12.0 	כללי - הקבצים במערכת

##### 2.12.0.1	רשימה/מצאי

אינדקס, שורה לקובץ, בשיטת מיון ברורה הכוללת:

- שם הקובץ (ג’נרי ושם במערכת ההפעלה)

- סמל הקובץ (זיהויו במערכת ההפעלה)

- תיאור קצר

- סיווג בטחוני או עסקי

##### 2.12.0.2	סכימה כוללת (global schema) - מודל הקבצים הפיסי

כולל קישור עם הסכימה הלוגית.

#### 2.12.x 	הקבצה (לפי תת-בסיסי נתונים)

##### 0.x.2.12	כללי - הקבצים בקבוצה (sub-DB)

###### 2.12.x.0.1	רשימה פנימית (אינדקס)

בדומה לפירוט ב- 2.12.0.1 לעיל.

###### 2.12.x.0.2	סכימה חלקית ופרטית (partial schema)

כולל קישור עם הסכימות הלוגיות.

##### x.n.2.12	תיאור מפורט לכל קובץ

כולל קבצי ממשק!

- שם הקובץ וסימולו

- שמות נרדפים

- תיאור תמציתי

- שיטת הארגון (סדרתי, גישה ישירה, רב-מפתחי)

- הגדרות היוצרות את הקובץ (DDL)

- הגדרות המאפשרות גישות שונות לקובץ, כולל אבטחת מידע

- מבנה פנימי: השדות המרכיבים את הקובץ

- בהפניה למילון, רכיב 2.13

- דגש על שדה-מפתח ראשי (יחידני) ושדות מפתח משניים

- אופן גישה עיקרי (קריאה, כתיבה/קריאה)

- משתמשים עיקריים (קשר לאחור לרכיב 2.2)

- קשר לאחור לטרנזקציות ותהליכים (דרך הקשר הלוגי, או ישירות)

- הגדרות (מסלולי) אבטחת מידע: מידור והרשאות: מי רשאי לגשת ולצורך מה

- מרחב הערכים (domain) ובדיקות סבירות

- היקפים (גודל, כמויות) וקצב התחלפות הנתונים (volatility)

- רמת פירוט, “עומק” הנתונים, היסטוריה

- רמת עדכנות

- קשרים ותלויות בקבצים אחרים, מידת שיתוף נתונים

- רמת ביזור לוגי ותפעולי

- רמת השיתוף: קובץ פרטי למערכת, שיתוף בקריאה בלבד וכו’

- דרישות גיבוי ואמינות.

הערה: פירוט נוסף, מעבר לסעיף 2.12.0, יהיה כמוצע לעיל (בהקבצות המסומנות x), או ללא הקבצה אלא במספר רץ בלבד n.2.12, או בסימול אחר (...k ראה פרק סימול ישויות - קודיפיקציה) תחת סעיף 2.12.1 פירוט הקבצים, או בכל דרך מסודרת אחרת.

### 2.13	מילון פריטי מידע - מילון שדות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.13.0 	רשימה כוללת

אינדקס, שורה לפריט-מידע, בשיטת מיון ברורה, הכוללת:

- שם פריט-המידע

- סמל פריט-המידע

- תיאור קצר ביותר.

#### 2.13.1 	(או n.2.13) תיאור מפורט לכל פריט-מידע

המכיל:

- שם פריט-המידע וסימולו

- שמות נרדפים

- הפניה לשמות דומים (לוגית ו/או פיסית)

- מבנה פנימי: אורך, סוג ייצוג, נומרי/אלפא-נומרי

- מרחב ערכים (domain) ובדיקות סבירות

- סוג פריט-המידע

- גלובלי: פריט-מידע משותף בארגון

- מקומי: פריט-מידע פרטי של המערכת

- מקור/אחראי בארגון (או חיצוני לארגון)

- where used, קשר לרכיבים אחרים: 2.11, 2.12, 2.10 ועוד.

חלק מפירוט זה יכול להידחות לשלב העיצוב.

הערה: פירוט הסעיפים מעבר לסעיף 2.13.0, יהיה במספר רץ בלבד n.2.13, או בסימול אחר (...e ראה פרק סימול ישויות - קודיפיקציה) תחת סעיף 2.13.1 תיאור מפורט לכל פריט מידע, או בכל דרך מסודרת אחרת.

### 2.14	מילון מונחים

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.14.0 	רשימה כוללת

אינדקס, שורה למונח, במיון אלף-בית.

#### 2.14.1 	(או n.2.14) הסבר לכל מונח

- טקסט חופשי.

- קישור לרכיב קונקרטי

ראה כדוגמא את מילון המונחים בסוף הנוהל.

### 2.15	דו”חות - שאילתות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.15.0 	רשימת (מצאי) הדו”חות במערכת

בשיטת מיון ברורה, הכוללת:

- שם הדו”ח

- סמל הדו”ח

- תיאור קצר ביותר

- סיווג בטחוני או עסקי.

#### 2.15.x 	קבוצת דו”חות (לפי תת המערכות, תהליכים, מבנה הנתונים)

##### 2.15.x.1 	תיאור כללי של קבוצת הדו”חות

בדומה לפירוט ב- 2.15.0 לעיל.

##### 2.15.x.n 	תיאור מפורט לכל דו”ח המכיל:

- שם הדו”ח וסימולו

- למי מיועד הדו”ח: משתמש עיקרי

- דרישות אבטחת מידע: סיווג, מידור והרשאות: מי רשאי לגשת ולצורך מה

- מבנה פנימי: רמות/מפתחות מיון, “שבירה” (break) וסיכום

- מרחב ערכים (domain) ובדיקות סבירות

- מקורות (קלט, בסיס נתונים): קבצים

- תקופתיות ותדירות הפקה

- היקף, גודל

- אמצעי/מדיה (אם שונה מנייר)

- דוגמא לדו”ח מודפס.

פירוט זה יכול להידחות לשלב העיצוב.

הערה: פירוט נוסף, מעבר לסעיף 2.15.0, יהיה כמוצע לעיל (בהקבצות המסומנות x), או ללא הקבצה אלא במספר רץ בלבד n.2.15, או בסימול אחר (...r ראה פרק סימול ישויות - קודיפיקציה) תחת סעיף 2.15.1 פירוט הדו”חות, או בכל דרך מסודרת אחרת.

### 2.16	קלטים - טפסים

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.16.0 	רשימה כוללת

אינדקס, שורה לקלט, בשיטת מיון ברורה, הכוללת:

- שם הקלט

- סמל הקלט (כסמל המסך?), מס’ טופס

- תיאור קצר ביותר.

#### 2.16.x 	קבוצת קלטים

לפי תת המערכות, תהליכים, מבנה הנתונים.

##### 2.16.x.0 	תיאור כללי של קבוצת הקלטים (הטפסים)

רשימה פנימית ותיאור כללי.

##### 2.16.x.n 	תיאור מפורט לכל קלט המכיל:

- שם הקלט וסימולו

- למי מיועד הקלט (מי אחראי למילויו)

- מבנה הטופס: שדות

- מרחב ערכים (domain) ובדיקות סבירות

- יעדים (קבצים בבסיס נתונים)

- תקופתיות ותדירות

- היקף, כמויות

- אמצעי/מדיה קצה (אם שונה מנייר)

- דוגמא לקלט (טופס) מודפס.

פירוט זה יכול להידחות לשלב העיצוב.

הערה: פירוט נוסף, מעבר ל- 2.16.0, יהיה כמוצע לעיל (בהקבצות המסומנות x), או ללא הקבצה אלא במספר רץ בלבד n.2.16, או בסימול אחר (...h ראה פרק סימול ישויות - קודיפיקציה) תחת סעיף 2.16.1 פירוט הקלטים, או בכל דרך מסודרת אחרת.

### 2.17-2.18	סעיפים לא קיימים בנוהל מפת”ח

### 2.19	אבטחת מידע

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.19.0 	הבהקים: רגישות וסיווג כללי

הגדרה כללית של רגישות המידע במערכת והסיווג הבטחוני/עסקי שלה.

#### 2.19.1 	סיכוני אבטחת מידע (במ"ם)

היעזר בנספח 2.19.1: סיכוני אבטחת מידע - במ"ם בנספחי עץ המערכת. יחידות צה"ל יפעלו, בסעיף זה, גם לפי הנחיות צה"ל/חי"ק/במ"ם.

#### 2.19.2 	אמצעי (דרישות) אבטחת מידע (במ"ם)

היעזר בנספח 2.19.2: אמצעי אבטחת מידע - במ"ם בנספחי עץ המערכת. יחידות צה"ל יפעלו, בסעיף זה, גם לפי הנחיות צה"ל/חי"ק/במ"ם.

##### 2.19.2.0 	כללי - רשימה ומודל

מודל, תפיסה כללית ורשימה קצרה של אמצעי האבטחה במערכת: סיסמאות, log וכו’.

##### 2.19.2.1	משתמשים והרשאות

פירוט הנוהל המדויק של המשתמשים המורשים לגשת למערכת כולל:

- טכניקת הזיהוי (סיסמא), מידור הגישה וכו’

- ניהול רישום המשתמשים וחלוקת ההרשאות (security administration)

- הפניה לנהלים נוספים (בנהלי הארגון ו/או במדריך למשתמש).

##### 2.19.2.N 	אמצעי אבטחת נוספים

ראה פירוט בנספח 2.19: אמצעי אבטחה שבנספחי עץ המערכת.

הערה: פירוט מעבר לסעיף 2.19.0 יהיה במספר רץ n.2.19.2 (1<n) או בכל דרך מסודרת אחרת שהארגון/הפרויקט ימצא לנכון.

#### 2.19.3 	קביעת בעל המידע

זהו תת-סעיף מיוחד עבור יחידות צה"ל. במפת"ח "בעל המידע" מוגדר בסעיף 1.1.1. לפי הנחיות צה"ל/חי"ק/במ"ם יש לחזור ולציין כאן במפורש מי הוא הגורם המוסמך להורות על הזנת מידע או הפקתו במערכת הממוחשבת ובעל האחריות הבטחונית על המידע.

### 2.20	הצלבות וחיתוכים

ניתוחים מטריציונים - cross reference

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.20.1 	מטריצת משתמשים/פונקציות ראשיות

קשור ברכיב הקודם - 2.19!

#### 2.20.2 	מטריצת פונקציות ראשיות/טרנזקציות

#### 2.20.3 	מטריצת טרנזקציות/קבצים לוגיים

#### 2.20.4 	מטריצת קבצים/פריטי מידע

#### 2.20.5 	מטריצת קבצים לוגיים/קבצים פיסיים

אם לא מופיע כבר ברכיב 2.11 או 2.12 לעיל.

#### 2.20.6 	Entity Life Diagram לפריטי מידע מרכזיים

#### 2.20.7+	חיתוכים נוספים

### 2.21	נפחים עומסים וביצועים

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.21.1 	גדלי קבצים ונפחים

#### 2.21.2 	תחנות עבודה

- סה”כ, online, פעילות בו-זמנית

- חלוקה לפי סוגים: מסך, מדפסת

- חלוקה לפי מיקום: local, remote.

#### 2.21.3 	מס’ טרנזקציות ליחידת זמן וזמני תגובה נדרשים

#### 2.21.4 	מהלכי batch מיוחדים וזמני סבב נדרשים

#### 2.21.5+	מדדים נוספים (לפי נספח 2.21)

### 2.22	ממשקים חיצוניים - קשר למערכות אחרות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

יחד עם מילון שדות תקני, מהווה רכיב זה את הבסיס ל- EDI.

פירוט נוסף:

#### 2.22.1 	רשימת מערכות מידע משיקות

אינדקס, שורה לכל מערכת.

- שם המערכת וסימולה

- סוג הקשר: העברת נתונים, קישור מקוון וכו’

- סוג המערכת: חיצונית, פנימית בארגון, תת-מערכת

- סיווג המערכת וסוגה.

#### 2.22.2 	רשימת הממשקים להעברות מידע (אינדקס)

רשימה מלאה של הממשקים.

אפשר למיין רשימה זו לפי מספר אפשרויות:

- לפי המערכת השנייה (המקבלת או השולחת)

- לפי הסיבה לממשק: מקור קלט או חובת דיווח

- לפי תדירות או מועדים וכו’.

#### 2.22.3 	תיאור הממשקים להעברות מידע

##### 2.22.3.x 	ממשקים

לפי תת המערכות, תהליכים, מבנה הנתונים.

#### 2.22.3.x.0	תיאור כללי של קבוצת הממשקים

בדומה ל- 2.22.2 לעיל - המידע הרלוונטי לקבוצה.

#### 2.22.3.x.n	תיאור מפורט לכל ממשק להעברת מידע, לפי הפירוט הבא:

- שם הממשק (סימולו)

- תיאור קצר

- מקור (הגורם היוצר/שולח): מערכת זו, או השנייה

- יעד (הגורם המקבל): מערכת זו, או השנייה

- סיבה: מקור קלט או חובת דיווח

- תדירות, מועדים

- דרישות אבטחת מידע ונתונים: בשכבות השונות של הממשק.

- שדות ומבנה מפורט (בדומה למבנה קובץ, ראה 2.11.3)

- אורך הרשומה

- הפניה מתאימה לסעיפים אחרים בהם נמצא תיאור משלים של:

- מסך תפעולי להפעלת הממשק (2.4)

- טרנזקציה שולחת (2.6.4)

- קובץ עיקרי (2.11.3).

חלק מפירוט זה יכול להידחות לשלב העיצוב.

#### 2.22.4 	פרוטוקול להעברת מידע

- סט התווים Ascii) וכיו”ב)

- מבנה קובץ בקרה

- “חדר משלוחים”.

היעזר בנספח 2.22.4: העברת נתונים שבנספחי עץ המערכת.

#### 2.22.5 	פירוט קשרים מקוונים

- מקרים בהם מסוף במערכת זו ממותג למערכות אחרות

- שם המערכת ותת-מערכת

- הטרנזקציות המופעלות.

#### 2.22.6 	רכיבים משותפים

קטעים מיישומים קיימים (reusable parts).

(צרף גם לרכיבים הרלוונטים: טבלאות, שגרות וכו’)

### 2.23	דרישות מיוחדות - גמישות והרחבות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.23.1 	גמישות בהכנסת שינויים והרחבות

- דרישות כלליות

- דרישות לפי רכיבים

- מדדים.

#### 2.23.2 	יבילות (Portability)

- של נתונים ושל תוכנה

- מעבר לטכנולוגיה אחרת.

#### 2.23.3 	תמיכה בדו (רב) לשוניות: עברית/אנגלית

#### 2.23.4 	דרישות אחרות

### 2.98	נקודות פתוחות /חלופות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.98.0 	רשימה כוללת ותמציתית

- הנקודה-הפתוחה/חלופה: שם או זיהוי אחר

- תאריך “פתיחה”

- תאריך “סגירה”.

#### 2.98.n 	תיאור מפורט לנקודה-פתוחה/חלופה

- תיאור הנקודה-הפתוחה/חלופה

- תאריך “פתיחה”

- תאריך “סגירה”

- קשר לרכיבי יישום (ורכיבים אחרים בעץ המערכת)

- הגורם ש”סגר”

- הפניה לסיכום דיון.

### 2.99	דרישות עתידיות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 2.99.0 	רשימה כוללת ותמציתית

- תחזית עתידית: שם או זיהוי אחר.

#### 2.99.n 	תיאור מפורט לתחזית עתידית

- תיאור הדרישה או הפניה לתיעוד אחר (תכנון אסטרטגי למשל)

- קשר לרכיבים 99.x אחרים

- הפניה לסיכום דיון.

## 3.	טכנולוגיה

### 3.0	כללי - הבהקים

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

דוגמא: (בלבד!)

הבהקים - HIGHLIGHTS

- המערכת המוצעת היא המשך של מערכת קיימת. יש להתחשב בהשקעות בטכנולוגיה שבמערכת הקיימת, בפרט ציוד קצה גרפי וציוד לאחסנת נתונים. ראה פירוט ברכיבים 3.2 ו- 3.3 להלן.

- טכנולוגיה חלופית שתוצע חייבת להציג:

 שמירה על ההשקעה הקיימת

 שיטות הסבה פשוטות

 שמירה על ההשקעה החדשה לטווח של 5 שנים.

- הטכנולוגיה שתוצע חייבת להתאים לתקינה בינ”ל וישראלית, בפרט בתחומים הבאים:

 תקשורת מקומית, ראה רכיב 3.30 להלן בפרק זה.

 תקשורת רחבה, ראה רכיב 3.31 להלן בפרק זה.

- הטכנולוגיה שתוצע חייבת להתחשב ביותר בטכנולוגיות שכנות בארגון אתן תהיה לה אינטראקציה גבוהה. ראה בפירוט רכיב 3.33 להלן.

### 3.1	חומרה עיקרית - מרכזית

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.1.1	כללי

- האם חומרה ייעודית “פרטית” למערכת מידע זו?

- מידת התקניות הנדרשת מהחומרה (התייחסות לחומרה קניינית)

- מצב קיים: רק במידה שרלוונטי לחומרה המרכזית הנדרשת.

#### 3.1.2	תיאור החומרה המרכזית הנדרשת

- סוג החומרה: pc, pc ברשת, מיני, m/f, אחר

- מודל ותצורה מדויקים (אם ידוע)

- סדר גודל של עוצמה נדרשת (אם ידוע)

- חלקה הצפוי של המערכת במחשב המרכזי (ב- %, תקופות)

- דרישות בטיחות (safety).

#### 3.1.3	פירוט מצב קיים של החומרה המרכזית

(אם נחוץ)

- פועלת היטב/בעיות/שביעות רצון

- דרישות ואפשרות להרחבה/שינויים.

### 3.2	אחסנת נתונים

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.2.1	אחסנת נתונים online (דיסקים)

היקפים, דרישות מהירות, אמינות.

#### 3.2.2	אחסנה נתיקה (סרטים, קלטות)

סוג, מס’ כוננים וכו’.

#### 3.2.3	אמצעי גיבוי

(אם שונה מאמצעים שהוזכרו).

#### 3.2.4	אחסנה יבילה (דיסקטים)

סוג, מספר כוננים וכו’.

#### 3.2.5	אחסנה לטווח ארוך (ארכיב)

- האם בכלל צריך או רק לגיבוי?

- כיצד יבוצעו שחזורים?

### 3.3	ציוד קצה /היקפי

מסופים, מדפסות ותחנות עבודה

#### 3.3.1	צגים פשוטים (תווים)

- תכונות בסיסיות נדרשות

- מהירות

- גודל מסך (אלכסון)

- רזולוציה

- תכונות המקלדת ו/או עכבר

- תכונות נוספות אופציונאליות (צבע, קול)

- כמויות

- מיקום ופריסה בארגון.

#### 3.3.2	צגים גרפיים

- תכונות בסיסיות נדרשות

- מהירות

- גודל מסך (אלכסון)

- רזולוציה

- תכונות המקלדת ו/או עכבר

- תכונות נוספות אופציונאליות (צבע)

- כמויות

- מיקום ופריסה בארגון.

#### 3.3.3	מדפסות קצה

הערה: הפרד בין מדפסות רגילות למדפסות איכות.

- תכונות בסיסיות נדרשות

- טכניקת הדפסה בסיסית

- מהירות

- רוחב נייר

- סוג נייר

- תמיכה בפונטים וגדלי אותיות

- תמיכה בגרפיקה

- עמידה בתקן postscript

- רזולוציה (DPI)

- תכונות נוספות אופציונאליות (צבע).

#### 3.3.4	תחנות עבודה

- יצרן ומודל (אם ידוע, ראה הנחיה 3 לעיל)

- יחידת העיבוד המרכזית

- אחסנת נתונים

- תכונות גרפיות

- כרטיס תקשורת.

חלק מפירוט זה יכול להידחות לשלב העיצוב.

### 3.4	ציוד מיוחד

### 3.5	ציוד מתכלה

### 3.6-3.8	*** לא מוגדר ***

### 3.9	תשתית סביבתית - פיסית

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.9.0	תיאור כללי של התשתית הנדרשת

- סוג התשתית ותיאור כללי

- תשתית ייחודית לפרוייקט או תקנית/מקובלת בשוק.

- תשתית ייעודית למערכת זו או הסתמכות על תשתית מרכזית/כללית בארגון.

- אחריות כללית לתפעול ולתחזוקה.

- רשימה של רכיבי התשתית הנדרשת לפי:

- מבנה (חדר מחשב, מרכז תקשורת)

- נקודות כוח

- כבלים (רישות)

- מיזוג

- הגנה פיסית.

לפירוט נוסף, ראה נספח 3.9: תשתית סביבתית בנספחי עץ המערכת.

#### 3.9.1	(או n.3.9) פירוט לכל רכיב תשתית

- פירוט טכני

- מיקום ופרטי התקנה פיסיים

- גורם אחראי לתחזוקה

- חלופות אפשריות

- מערכות אחרות - בארגון ומחוצה לו - הפועלות עם תשתית זו.

#### 3.9.2	ריכוז דרישות לבטיחות (safety)

### 3.10	מערכת הפעלה

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.10.1 	תיאור כללי של מערכת ההפעלה

אם מערכת הפעלה קיימת:

- שם וזיהוי, כולל גירסה מדויקת

- יצרן/ספק

- אחראי לעדכונים ותחזוקה.

אם מערכת הפעלה נדרשת:

- תקן

- דרישות כלליות ביותר.

#### 3.10.2 	מערכת הפעלה חלופית

- יש דרישה? מספיק שהמערכת היא ‘פתוחה’ ו’תקנית’?

#### 3.10.3 	תמיכה, שירות ותחזוקה

- תמיכת סיוע טכני נדרשת

- שירות ותחזוקה חיצוניים?

#### 3.10.4 	פירוט נוסף

אם צריך!

ראה נספח 3.10: מערכת הפעלה בנספחי עץ המערכת.

#### 3.10.5 	הדגמות והפעלה ניסיונית

אם צריך!

### 3.11	בסיס נתונים - DBMS

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.11.1 	תיאור כללי של בסיס הנתונים

אם בסיס נתונים קיים:

- שם וזיהוי, כולל גירסה מדויקת

- יצרן/ספק

- אחראי לעדכונים ותחזוקה.

אם בסיס נתונים נדרש:

- תקן

- המודל הבסיסי: רשתי, היררכי, טבלאי, אובייקטים וכו’.

#### 3.11.2 	בסיס נתונים חלופי

- יש דרישה? מספיק שהמערכת היא ‘פתוחה’ ו’תקנית’?

#### 3.11.3 	תמיכה, שירות ותחזוקה

- תמיכת סיוע טכני נדרשת.

- שירות ותחזוקה חיצוניים?

#### 3.11.4 	פירוט נוסף - תכונות בסיס הנתונים

אם צריך! ראה נספח 3.11: בסיס נתונים בנספחי עץ המערכת.

#### 3.11.5 	הדגמות והפעלה ניסיונית

אם צריך!

### 3.12	מילון נתונים

DATA-DICTIONARY ו/או REPOSITORY (אנציקלופדיה)

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.12.1 	מילון נתונים data dictionary

קיים בארגון, או נדרש.

- שם וזיהוי, כולל גירסה מדויקת

- יצרן/ספק

- אחראי לעדכונים ותחזוקה

- קשר לכלי פיתוח ותחזוקה (ברכיב 3.13 להלן)

- על איזה בסיס נתונים בנוי

- ישויות מקוטלגות.

#### 3.12.2 	מילון נתונים מסוג repository

קיים בארגון, או נדרש.

- שם וזיהוי, כולל גירסה מדויקת

- יצרן/ספק

- אחראי לעדכונים ותחזוקה

- קשר לכלי פיתוח ותחזוקה (ברכיב 3.13 להלן)

- על איזה בסיס נתונים בנוי

- ישויות מקוטלגות

- איך עובר המידע “הלאה”.

#### 3.12.3 	תמיכה, שירות ותחזוקה

- תמיכת סיוע טכני נדרשת

- שירות ותחזוקה חיצוניים?

#### 3.12.4 	פירוט נוסף למילון נתונים פרטי למערכת

קיים בארגון, או נדרש.

#### 3.12.5 	הדגמות והפעלה ניסיונית

אם צריך!

### 3.13	כלים לפיתוח ותחזוקה - CASE

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.13.0 	רשימה כללית (אינדקס)

#### 3.13.1 	כלים לשלבים הקדמיים (UpperCASE)

בפרט: כלים בעזרתם אופיינה המערכת.

#### 3.13.2 	דרישות לכלים לשלבים הבאים (lowerCASE)

- לפי שלבי מחזור החיים: בקשה-להצעות, עיצוב ובניה וכו’

- לפי רכיבי עץ המערכת (בעיקר תת-רכיבים ברכיב -2יישום)

- כלים כלליים כגון: ניהול תצורה, אבטחת איכות, אמידת עלויות.

היעזר בנספח 3.13: כלים לפיתוח ותחזוקה בנספחי עץ המערכת.

#### 3.13.3 	פירוט כלים וטכניקות ידועים וקיימים בארגון

- שם וזיהוי, כולל גירסה מדויקת

- יצרן/ספק

- אחראי לעדכונים ותחזוקה

- על איזה חומרה פועל.

### 3.14	** לא מוגדר **

### 3.15	כלי תפעול וייצור

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.15.1 	זיהוי כלי התפעול והייצור הקיים במערכת

- שם וזיהוי, כולל גירסה מדויקת

- יצרן/ספק

- אחראי לעדכונים/תחזוקה של כלי תפעול/ייצור

- משתמשים נוספים (חוץ ממערכת זו).

#### 3.15.2 	פירוט הדרישות לכלי תפעול וייצור למערכת הנדונה

טם צריך. ראה נספח 3.15: כלי תפעול וייצור בנספחי עץ המערכת.

### 3.16	** לא מוגדר **

(כלים לאבטחת מידע לשעבר)

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

### 3.17-3.19	*** לא מוגדרים ***

### 3.20	כלים למשתמש קצה

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.20.1 	כלים קיימים בארגון

- שם וזיהוי כולל גירסה מדויקת

- יצרן/ספק

- משתמשים נוספים (חוץ ממערכת זו)

- כיצד מוגדרים (ועובדים בפועל) הממשקים בין כלים אלה ומערכת

- המידע המרכזית.

#### 3.20.2 	כלים המשתלבים במערכת המידע המרכזית - כלים נדרשים

- סוג הכלי, מטרה עיקרית

- משתמשים נוספים (חוץ ממערכת זו)

- תמיכה בעברית

- הגדרת הממשקים בין כלים אלה ומערכת המידע המרכזית

- פירוט לפי    נספח 3.20: כלים למשתמש קצה בנספחי עץ המערכת.

#### 3.20.3 	כלים עצמאיים stand-alone - כלים נדרשים

- סוג הכלי, מטרה עיקרית

- משתמשים נוספים (חוץ ממערכת זו)

- פירוט לפי    נספח 3.20: כלים למשתמש קצה בנספחי עץ המערכת.

### 3.21-3.29	*** לא מוגדרים ***

### 3.30	תקשורת מקומית - LAN

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.30.1 	תחנות ברשת המקומית

- מס’ כולל: מידי ועתידי

- סיווג לפי:

- סוג התחנה

- מיקום (פריסה בארגון): מידי ועתידי

- רמת אבטחת המידע הנדרשת

- משתמש עיקרי.

#### 3.30.2 	תיאור כללי של הרשת הקיימת

- שם, יצרן, תקן

- קיבולת, עומס קיים וביצועים

- יציאות לרשתות אחרות

- מנהל/אחראי הרשת.

#### 3.30.3 	תיאור מפורט של טכנולוגית הרשת המקומית (הנדרשת)

היעזר בנספח 3.30: תקשורת מקומית (LAN) בנספחי עץ המערכת.

### 3.31	תקשורת רחבה - WAN

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.31.1 	תחנות ברשת הרחבה

- מס’ כולל: מידי ועתידי

- סיווג לפי

- סוג התחנה

- מיקום (פריסה בארגון): מידי ועתידי

- רמת אבטחת המידע הנדרשת

- משתמש עיקרי.

#### 3.31.2 	תיאור כללי של הרשת

- שם, יצרן, תקן

- קיבולת, עומס קיים וביצועים

- יציאות לרשתות אחרות

- מנהל/אחראי הרשת.

#### 3.31.3 	תיאור מפורט של טכנולוגית הרשת הרחבה (הנדרשת)

היעזר בנספח 3.31: תקשורת רחבה (WAN) בנספחי עץ המערכת.

### 3.32	חיבור לרשת ציבורית

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.32.1 	תחנות מהן ניתן להתקשר

- מס’ כולל (מקסימלי, מינימלי, ממוצע)

- סיווג לפי:

- סוג תחנה

- מיקום (פריסה בארגון)

- רמת אבטחת המידע הנדרשת

- משתמש עיקרי.

#### 3.32.2 	תיאור כללי של סוג השירותים הנדרשים

- סוג הנתונים, מהירויות, אמינות וכו’

- העברות מידע, קשר מסוף-יישום, APPC וכו’

#### 3.32.3 	תיאור מפורט של הדרישות מרשת ציבורית

- שירותי הרשת: העברת נתונים, מיתוג מסוף

- שיטת המיתוג (ci, message, packet)

- תמיכה בפרוטוקול ומשטר תקשורת נדרשים

- שימוש ברכיבי תקשורת קיימים (בקרים, מודמים)

- מהירויות

- דחיסת נתונים

- אבטחת נתונים

- חיבור לרשתות מקומיות (LAN)

- סוגי ציוד נתמכים

- דרישות בתחנות הקצה

- חומרה

- כרטיסי תקשורת

- תוכנה

- שיטת החיוב וההתחשבנות

- רמות שירות וזמני שירות

- אמינות (זמני MTBF, MTTR)

- יציאות לרשתות אחרות

- מנהל/אחראי על הקשר לרשת בארגון/בפרויקט.

### 3.33	טכנולוגיות שכנות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.33.0 	רשימה כוללת (אינדקס)

- שם

- ארגון אחראי.

#### 3.33.1 	(או n.3.33) תיאור מפורט של כל טכנולוגיה כזו

לפי הפרמטרים הבאים:

- שם ותיאור כללי קצר

- מאגרי מידע מרכזיים

- ספק ראשי

- תכונות חומרה

- תוכנה: מערכת הפעלה, בסיס נתונים, מילון נתונים

- תקשורת WAN ו- LAN. דגש על Gateways

- טכנולוגיות אחרות שכבר קשורות אתה

- שיטה קימת להעברת מידע על מדיה מגנטית (לא תקשורת). אם אין, היעזר בנספח 2.22.4: העברת נתונים.

### 3.98	נקודות פתוחות /חלופות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.98.0 	רשימה כוללת ותמציתית

- הנקודה-הפתוחה/חלופה: שם או זיהוי אחר

- תאריך “פתיחה”

- תאריך “סגירה”.

#### 3.98.n 	תיאור מפורט לנקודה-פתוחה/חלופה

- תיאור הנקודה-הפתוחה/חלופה

- תאריך “פתיחה”

- תאריך “סגירה”

- קשר לרכיבי טכנולוגיה (ורכיבים אחרים בעץ המערכת)

- הגורם ש”סגר”

- הפניה לסיכום דיון.

### 3.99	דרישות עתידיות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 3.99.0 	רשימה כוללת ותמציתית

- דרישה עתידית: שם או זיהוי אחר של רכיב טכנולוגי עתידי.

#### 3.99.n 	תיאור מפורט לדרישה טכנולוגית עתידית

- תיאור הדרישה או הפניה לתיעוד אחר (פרוספקט טכני או מסמך תכנון

- אסטרטגי למשל)

- קשר לרכיבים 99.x אחרים

- הפניה לסיכום דיון.

## 4.	מימוש

### 4.0	כללי - הבהקים

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

דוגמא: (בלבד!)

הבהקים - HIGHLIGHTS

- על מנת להבטיח תפעול ותחזוקה תקינים של המערכת, נדרשת מעורבות שוטפת ופעילה של _______. ראה פירוט ברכיב 4.1 להלן.

- מומלץ שהשלב הבא לאחר האפיון יהיה שלב הבקשה להצעות, בו יושם דגש על פניה לבתי תוכנה (החומרה היא משנית) ופתרון של חבילת תוכנה מוכנה והתאמות מועטות. ראה פירוט נוסף ברכיב 4.3, להלן.

- מומלץ גם שהספק שיבחר (בית התוכנה) יבצע את התפעול והתחזוקה השוטפים, כמפורט ברכיבים 4.4 ו- 4.6 להלן.

- צפוי תהליך ממושך של שילוב המערכת בארגון, בפרט לאור ההמלצה להתבסס על חבילת תוכנה מוכנה. ראה הרחבה ברכיב 4.7 להלן.

- תכנית הבדיקה המוגדרת בשלב זה היא חלקית ויש לשקול השלמתה לפני הפניה לספקים. ראה 4.8.1 להלן.

### 4.1	גורמים מעורבים

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 4.1.1	צוות מינהלי

- פירוט שמי, טלפון

- תפקיד ומיקום בארגון (ארגון חיצוני?)

- אחריות מיוחדת בצוות

- מעורבות בעבר (בפיתוח) או גם בתחזוקה

- מעורבות בכלל המערכת או בתת-מערכת מסוימת.

#### 4.1.2	צוות מקצועי

- לפי תפקידים: מנהל הפרויקט, מנתח המערכת, תכניתן ראשי וכו’

- צוותי משתמשים (מומחי יישום), מוגדר במפורט ברכיב 1.1

- פירוט שמי, טלפון

- תפקיד ומיקום בארגון (ארגון חיצוני?)

- אחריות מיוחדת בצוות

- מעורבות בעבר (בפיתוח) או גם בתחזוקה

- מעורבות בכלל המערכת או בתת-מערכת מסוימת

- מעורבות בשלב(ים) מסוים(ים) במחזור החיים.

#### 4.1.3	גורמים מקצועיים נוספים - סיוע טכני

- סמכות אבטחתית ביחידות צה"ל: אחראי במ"ם לפי הנחיות צה"ל/חי"ק/במ"ם.

- data administrator

- מנהל בסיס הנתונים, כמשמעו בחוק להגנת הפרטיות

- איש SYSTEM

- איש תקשורת

- ייעוץ נוסף: פירוט התחום.

#### 4.1.4	גורמים חיצוניים - ספק חומרה/תוכנה

פירוט לפי נספח 4.1.4: פרטי ספק בנספחי עץ המערכת.

### 4.2	מימוש (פיתוח) כולל של המערכת

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 4.2.1	סוג הפתרון הכללי הנדרש

- חומרה בעיקרו או תוכנה בעיקרו

- חבילה מוכנה או פיתוח תוכנה

- מערכת חדשה או המשך מערכת קיימת (הסבה, הגירה).

הערה: שים לב לקשר עם רכיבים 1.7 ו- 2.1

#### 4.2.2	הגורם המומלץ לביצוע

- פנימי

- חיצוני

- שילוב ספקים: פנימי/חיצוני, חומרה/תוכנה.

#### 4.2.3	תוכנית עבודה כוללת

- השלבים הבאים

- אילוצים ואבני דרך ראשיות (קשר לרכיב 1.7!)

- דרך הפעולה העיקרית: בקשה להצעות?, פיתוח פנימי?

- תכנית עבודה מפורטת (ראה פרק ניהול פרויקטים בנושאים תומכים)

- שיטה לדיווח ומעקב על ביצוע מול תכנון.

### 4.3	השלב הבא    - המיידי

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 4.3.1	מטרה/תוצר עיקריים - תכולת השלב הבא

- המטרה העיקרית של השלב הבא

- מה יהיה התוצר העיקרי וכיצד יימדד/יבחן

- על אילו רכיבי המערכת יושם דגש בשלב הבא:

- יעדים

- יישום

- טכנולוגיה

- מימוש

- עלות.

#### 4.3.2	גורם מומלץ לביצוע

- פנימי או חיצוני, בית תוכנה או ספק חומרה, יועץ.

#### 4.3.3	תכנית עבודה לביצוע השלב הבא

- פעילויות מפורטות

ראה תוכנית עבודה בפרק בקשה להצעות סעיף פעילויות (תכנית עבודה) ובפרק עיצוב ובנייה סעיף פעילויות (תכנית עבודה), בחלק מחזור חיים.

- לו”ז: רצוי, חסמים (ראה 1.7 אופק הזמן)

- אילוצים תקציביים

- מי מומלץ לביצוע השלב הבא.

- תכנית עבודה מפורטת, כולל אבני דרך מדויקות

- שיטה לדיווח ומעקב על ביצוע מול תכנון.

### 4.4	תפעול שוטף

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 4.4.1	גורם מתפעל מיועד

- מחלקת תפעול וייצור ביחידת המיכון בארגון

- גורם חוץ בלשכת שירות

- גורם חוץ בחוזה (Facility Management Outsourcing)

#### 4.4.2	זמני הפעלה (משמרות) צפויים

- בעבודה שוטפת

- בתקופות מיוחדות (סוף חודש, סוף שנה וכו’).

- במצבי חירום

#### 4.4.3	דרישות משאבים לתפעול

- כ”א

- כח מיחשוב

- ציוד מתכלה

#### 4.4.4	שילוב בנהלי (מערך) התפעול והייצור הכללי של הארגון

#### 4.4.5	תיק תפעול המערכת

- לפי מבנה המפורט בנספח 4.4: תיק תפעול המערכת שבנספחי עץ המערכת.

הערה: ברור שתיק תפעול זה איננו התיק הסופי, התיק הסופי יוגדר בשלב העיצוב והבנייה. אך הגדרה ראשונית, כאן מקומה, בשלב האפיון! ראה הנחיה 1.

#### 4.4.6	תפעול בגיבוי ובחירום

סעיף זה יכול, ברוב המקרים, להכלל בסעיף הקודם. מערכות קריטיות ומורכבות, ישתמשו בסעיף מיוחד זה.

### 4.5	אינדקס תיעוד

תיק המערכת - אינדקס

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 4.5.1	תיעוד עץ המערכת: תיעוד תפעולי

| זיהוי |  |  |  |  | עדכון והפצה |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סימול התיעוד |  |  |  | שם |  | אחראי |  | תאריך | תפוצה | אחראי |
| אינדקס | רכיב | פנימי | התיעוד |  | עדכון |  | עדכון |  |  | תפוצה |
| 4.5.1.1 | - - - |  | תיק תחזוקה |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.2 | 4.7.4 |  | מדריך למשתמש |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.3 | 4.4 |  | תיק תפעול |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.4 | 4.6+ |  | חוזים |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.5 | - - - |  | תיאור כללי |  |  |  |  |  |  |  |

טבלה 3: תיעוד תפעולי

מקרא והנחיות נוספות

4.5.1.1  תיק תחזוקה (תיק המערכת)

לא קיים בשלב זה. תיק זה ייבנה בהמשך לתיק אפיון/עיצוב זה והוא יכלול באופן טבעי את כל שאר התיעודים התפעוליים או הפניה אליהם. בשלב זה כדאי כבר להגדיר מי יהיה אחראי על תיק התחזוקה.

4.5.1.2 	מדריך למשתמש

ראה 4.7 להלן בתיק זה.

4.5.1.3  תיק תפעול המערכת

ראה 4.4. ברכיב הקודם.

4.5.1.4  מסמכים חוזיים

(עם ספקים) הקשורים בבנייה, תפעול ותחזוקה שוטפת של המערכת - ראה גלופות חוזים בפרק חוזים והיבטים משפטיים.

4.5.1.5  תיאור כללי של המערכת

ראה מבנה מומלץ בנספח 4.5.1.5: תיאור כללי למערכת בנספחי עץ המערכת.

הטור “פנימי” תחת סימול התיעוד (הטור השלישי מצד ימין), פירושו סימול התיעוד בשיטה פנימית המקובלת בארגון.

#### 4.5.2	תיעוד ביניים (חלופי)

| זיהוי |  |  |  | עדכון והפצה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סימול התיעוד |  |  | שם | אחראי | תאריך | תפוצה | אחראי |
| אינדקס | רכיב | פנימי | התיעוד | עדכון | עדכון |  | תפוצה |
| 4.5.2.1 | - - - |  | מסמך ייזום |  |  |  |  |
| 4.5.2.2 | - - - |  | תיק אפיון |  |  |  |  |
| 4.5.2.3 | - - - |  | בקשה להצעות |  |  |  |  |
| 4.5.2.4 | - - - |  | תיק עיצוב |  |  |  |  |
| 4.5.2.5 | - - - |  | סיכום מבדקים |  |  |  |  |

טבלה 4: תיעוד ביניים

מקרא והסבר

4.5.2.1  מסמך הייזום

שימש קלט למסמך זה

4.5.2.2  מסמך האפיון

“הנך נמצא כאן”

4.5.2.3 	 מסמכים שונים

שילוו את שלב הבקשה להצעות (עדיין אינם):

- RFP, מסמכים פנימיים לבדיקה

- הצעות ספקים

4.5.2.4  מסמך עיצוב סופי

המשך תיק זה בעתיד, עדיין לא קיים.

4.5.2.5  מסמך סכום המבדקים

לפי איזה מסמך תתבצע בדיקת המערכת, ראה סעיף 4.8.1 להלן.

#### 4.5.3	תיעוד מחזור חיים

| זיהוי |  |  |  |  | עדכון והפצה |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סימול התיעוד |  |  | שם |  |  | אחראי |  | תאריך | תפוצה | אחראי |
| אינדקס | רכיב | פנימי |  | התיעוד |  | עדכון | עדכון |  |  | תפוצה |
| 4.5.3.1 | - - - |  |  | תוכנית עבודה |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3.2 | - - - |  |  | תכנית א"א |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3.3 | - - - |  |  | תוכנית נת"ת |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3.4 | - - - |  |  | פרוטוקולים |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3.5 | - - - |  |  | שיקופים |  |  |  |  |  |  |

טבלה 5: תיעוד מחזור חיים

מקרא והסבר

4.5.3.1

תוכנית העבודה לשלבים השונים: אפיון, עיצוב ובניה וכו'.

4.5.3.2

הפנייה לתכנית אבטחת איכות (א"א) של המערכת.

4.5.3.3

הפנייה לתכנית ניהול תצורה (נת"ת) של המערכת.

4.5.3.4

פרוטוקולים וסיכומי דיון - הנספחים במסמך זה.

4.5.3.5

סיכומי שיקופים שנערכו - הנספחים במסמך זה.

### 4.6	שירות ותחזוקה

רכיב זה הוא העוגן לניהול תצורה

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 4.6.0	דרישות כלליות לבקרת תצורה, תחזוקה ושירות

- מי ינהל את תיק התחזוקה

#### 4.6.1	בקרת תצורה ותחזוקה ליעדים (רכיב 1)

- מי רשאי להכניס שינויים בפרק היעדים

- מי “יתחזק” את מומחה היישום

#### 4.6.2	דרישות לבקרת תצורה ותחזוקה ליישום (רכיב 2)

- שיטת בקרת שגיאות: איתור, דיווח, מעקב

- שיטת בקרת שינויים

- קשר לכלי ממוכן (רכיב 3.13)

- מי יבצע.

#### 4.6.3	דרישות לבקרת תצורה, תחזוקה ושירות לטכנולוגיה (רכיב 3)

- שיטת בקרת שגיאות: איתור, דיווח, מעקב

- שיטת בקרת שינויים

- חוזי שירות ותחזוקה: מה התנאים: זמני קריאה/תיקון וכו’

- מי יבצע.

- היעזר בנספח 4.6: שירות ותחזוקה שבנספחי עץ המערכת.

הערה חשובה: אפשר ברכיב זה להתייחס לכל אחד מרכיבי הטכנולוגיה לחוד:

- 3.1,

- 3.2, וכן הלאה,

או - לקבצם בחלוקה הגיונית, כגון:

- 3.1 - 3.2,

- 3.3 - 3.4,

- 3.9,

- 3.10,

- 3.11 - 3.12 וכו’.

#### 4.6.4	דרישות לבקרת תצורה ותחזוקהלמימוש (רכיב 4)

#### 4.6.5	דרישות לבקרת תצורה ותחזוקה לעלות (רכיב 5)

- האם תנוהל מערכת תמחיר וחשבונאות שוטפת?

- מי יהיה אחראי?

הערה: הערכה כספית לתחזוקת המערכת מקומה ברכיב 5.2 להלן.

חלק ניכר מהדרישות ברכיב זה מקומן בעיצוב.

### 4.7	השתלבות בארגון

הדרכה, הטמעה, או”ש, מדריכים למשתמשים

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 4.7.1	מערכי הדרכה ותוכניות הדרכה נדרשים

- לפי אוכלוסיות היעד (המשתמשים)

- לפי נושאים/פונקציות בארגון

- מי יבצע

#### 4.7.2	התארגנות, התקנה והסבות

- הנעת עובדים

- הכנסה לפעולה בשלבים

- תכנית הסבה

- דרכי נסיגה או הפעלה במקביל.

#### 4.7.3	התאמה לנהלי הארגון

- שינויי או”ש ונהלים נדרשים.

#### 4.7.4	מדריך למשתמש

ראה נספח 4.7.4: מדריך למשתמש בנספחי עץ המערכת.

#### 4.7.5	תכנית הטמעה והדרכה

- הקצאת משאבים להטמעה וודא שעלות זו כלולה גם ב- 5.1 או ב- 5.2 (או בשניהם).

- תכנית הטמעה (תוך שימוש ב- 4.7.1)

- חלק מהדרישות ברכיב זה מקומן בעיצוב.

### 4.8	חוסן ואמינות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 4.8.1	תכנית עבודה לבדיקה

- מי יבדוק, מתי בדיוק, פעילויות מרכזיות

- תכולה: מה בדיוק נבדק: טרנזקציות, מודולים, מסכים וכו’

- שיטות וכלים:

- כלים לבדיקה

- כלים ליצירת נתונים לבדיקה (Test data)

- כלים לרישום והצגה

- כלים לניתוח והערכה

- מתודולוגית הבדיקה

- בדיקה אקראית/שיטתית/מדגמית

- כלים לרישום והצגה

- כלים לניתוח והערכה.

לפירוט נוסף, ראה נספח 4.8.1: תכנית בדיקה בנספחי עץ המערכת.

#### 4.8.2	גיבוי והתאוששות

- גיבוי והתאוששות כנגד אילו סיכונים/בעיות

- נפילת המערכת כולה

- נפילה חלקית (לפרט ולהסביר)

- תהליך ההתאוששות והשחזור

- דרישות גיבוי והתאוששות במונחים של:

- זמנים

- משאבים

- נוחות ההפעלה (איך ילקחו הגיבויים וע”י מי)

- השלכות על תפעול שוטף של המערכת

- ניהול ארכיב הגיבויים

- זמנים:

- MTTR (Mean Time To Recover)

- עבודה במתקן גיבוי

הערה: יש להיזהר בהיסחפות בסעיף זה. בד”כ אין מערכת מידע מסוימת מגדירה מתקן גיבוי, אלא רק כיצד היא תתופעל במתקן גיבוי. וגם זה מקומו בד”כ בתיק התפעול ברכיב 4.4 לעיל.

#### 4.8.3	זמינות

- זמנים: MTBF (Mean Time Between Failures), Uptime

#### 4.8.4	אמינות והישרדות

דרישות אמינות כללית (לא של פריט מסוים) ויכולת הישרדות.

### 4.9	תצורות - התקנות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 4.9.0	רשימת תצורות ו/או התקנות מתוכננות וקיימות

- תיאור קצר הכולל:

- מקום

- מועד

- אחראי מקומי

- תצורה כללית.

#### 4.9.n	פירוט לכל תצורה

- חמרה ותשתית פיסית (בדומה לרכיבים 3.1 - 3.9)

- תוכנת תשתית (בדומה לרכיבים 3.10 - 3.20)

- תקשורת (רכיבים 3.30 - 3.32)

- תוכנות יישומיות הפועלות עליה (ראה רכיב 2.3)

- מימוש:

- תכנית התקנה מפורטת

- הדרכות, הטמעה מקומית

- תיק תפעול מקומי (אם שונה מ- 4.4 הכללי לעיל)

- שירות ותחזוקה מקומיים (4.6)

חלק מפירוט זה יכול להידחות לשלב העיצוב.

### 4.98	נקודות פתוחות /חלופות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 4.98.0 	רשימה כוללת ותמציתית

- הנקודה-הפתוחה/חלופה: שם או זיהוי אחר

- תאריך “פתיחה”

- תאריך “סגירה”.

#### 4.98.n 	תיאור מפורט לנקודה-פתוחה/חלופה

- תיאור הנקודה-הפתוחה/חלופה

- תאריך “פתיחה”

- תאריך “סגירה”

- קשר לרכיבי מימוש (ורכיבים אחרים בעץ המערכת)

- הגורם ש”סגר”

- הפניה לסיכום דיון.

### 4.99	דרישות עתידיות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 4.99.0 	רשימה כוללת ותמציתית

- דרישה עתידית: שם או זיהוי אחר.

#### 4.99.n 	 תיאור מפורט לדרישה עתידית

- תיאור הדרישה או הפניה לתיעוד אחר (תכנון אסטרטגי למשל)

- קשר לרכיבים 99.x אחרים

- הפניה לסיכום דיון.

## 5.	עלות - משאבים

### 5.0	כללי - הבהקים

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

דוגמא: (בלבד!)

הבהקים - HIGHLIGHTS

- ההערכה לעלות הקמת המערכת היא ___________. ראה פירוט ברכיב 5.1 להלן. ההערכה לעלות השנתית השוטפת לתפעול ולתחזוקה לתקופה של 5 שנים היא _______. ראה פירוט ברכיב 5.2 להלן.

- בעוד שעלות הקמת המערכת נראית סבירה, עלויות התפעול והאחזקה השוטפים נראים גבוהים למדי. סיבה עיקרית לכך היא שאין בארגון תשתית מספקת לטיפול במערכות מידע מסוג זה.

- הערכת העלות נעשתה ע”י חיתוך של הערכה ישירה לפי רכיבי עץ המערכת עם הערכה לפי התפלגות מחזור החיים. ריכוז העלויות נעשה לפי מודל ריכוז העלויות של מפת”ח.

### 5.1	עלות הקמה

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 5.1.1	הוצאות ישירות

עיצוב ובנייה, מבדקים של המערכת.

- הערכה כוללת

- הערכה כוללת ליישום

- הערכה כוללת לטכנולוגיה

- פירוט לפי רכיבים:

- רכיבי היישום

- רכיבי הטכנולוגיה

- אחר.

#### 5.1.2	הוצאות עקיפות

התקנת המערכת והרצתה.

- הדרכה והכשרת עובדים: מס’ העובדים, שעות הדרכה לעובד

- לימוד תוך כדי עבודה (on-the-job training)

- הסבות (נתונים, שיטות עבודה)

- השלמת התיעוד התפעולי והפצתו

- התארגנות כוללת במשרד (שעות ניהול ובקרה).

היעזר בהערכות שכבר נעשו לרכיבים בודדים בפרק המימוש לעיל.

### 5.2	עלות שוטפת

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 5.2.1	הוצאות שוטפות ישירות

תחזוקה ישירה.

- הערכה כוללת

- פירוט לפי רכיבים:

- רכיבי היישום

- רכיבי הטכנולוגיה (אחזקה חיצונית?)

- רכיבי מימוש (!)

- חומרים כלים, הוצאות ניהול ובקרה כלליות, אחרות.

#### 5.2.2	הוצאות שוטפות עקיפות

- הכשרת עובדים נוספים: כמה, סוג הכשרה

- לימוד מתמיד של המערכת

- ניהול שוטף

- יצירת תיעוד תפעולי נוסף והפצתו

#### 5.2.3	הוצאות לבניית 2-3 מהדורות נוספות

#### 5.2.4	דרישה למערכת עם חשבונאות ותמחיר פנימיים

### 5.3	עלות לפי תצורות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 5.3.0	רשימת התצורות על ציר הזמן

היעזר ברכיב 4.9.

#### n.5.3	פירוט עלות לתצורה

בדומה ל- 5.1 ו- 5.2 לעיל:

- הוצאות התקנה, הוצאות תפעול (לא כולל כמובן הוצאות הפיתוח)

- הוצאות ישירות, הוצאות עקיפות

- סה”כ, פירוט לפי רכיבים.

### 5.4	מחירון

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

### 5.5	עלות כולל ופריסה

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 5.5.1	סה”כ עלות נומינלית ומהוונת

#### 5.5.2	פריסת העלות על פני ציר הזמן (5 שנים)

#### 5.5.3	חלוקה לפי חתכים שונים

- לפי סוגי התשומות (משאבים)

- לפי מחזור החיים

- לפי רכיבי עלות ראשיים

#### 5.5.4	רכיבי (סעיפי) העלות

פירוט לפי השורות במודל העלויות של מפת”ח.

### 5.98	נקודות פתוחות /חלופות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 5.98.0 	רשימה כוללת ותמציתית

- הנקודה-הפתוחה/חלופה: שם או זיהוי אחר

- תאריך “פתיחה”

- תאריך “סגירה”.

#### 5.98.n 	תיאור מפורט לנקודה-פתוחה/חלופה

- תיאור הנקודה-הפתוחה/חלופה

- תאריך “פתיחה”

- תאריך “סגירה”

- קשר לרכיבי עלות (ורכיבים אחרים בעץ המערכת)

- הגורם ש”סגר”

- הפניה לסיכום דיון.

### 5.99	דרישות עתידיות

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

#### 5.99.0 	רשימה כוללת ותמציתית

- תחזית עתידית: שם או זיהוי אחר

#### 5.99.n 	תיאור מפורט לתחזית עתידית

- תיאור הדרישה או הפניה לתיעוד אחר (תכנון אסטרטגי למשל)

- קשר לרכיבים 99.x אחרים

- הפניה לסיכום דיון.

## נספחי תיק האפיון

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

### רשימת הנספחים

#### נספח 1.6	תועלות וחקר ישימות

#### נספחי x.y	פירוט נוסף לרכיבים מסוימים

בדומה לנספחי עץ המערכת.

#### נספח 98	ריכוז כל השאלות הפתוחות וניתוח חלופות

#### נספח 99	ריכוז כל הדרישות העתידיות

שלא נכללו במהדורה זו

#### נספח א’	סיכום (טפסי) השיקופים

ראה פרק שיקופים בנושאים תומכים.

#### נספח ב’	סיכומי דיון (ופרוטוקולים)

רצוי ליצור קשר בין סיכומים אלו ורכיבים בתיק עצמו, כך שיהיה ברור מדוע הוגדרו רכיבים בעץ המערכת כפי שהוגדרו ומי החליט על כך.

#### נספח ג’	רשומות איכות

ריכוז וניתוח סטטיסטי של כל אבני הדרך וה”אירועים” השונים שקרו במהלך האפיון, מהם ניתן להפיק לקחים:

- להמשך פרויקט זה

- לפרויקטים אחרים

נספח זה ישמש את דרגי הניהול השונים בארגון בבואם לקיים סקרי איכות.

#### נספח ד’	ריכוז פגישות, ראיונות עם המשתמשים וכו’.

#### נספחים נוספים

כל החומר ששמש כקלט לאפיון, תיאור מערכות קיימות וכו’.

## שונות וחומר כללי

הנחיות מפורטות לתיעוד הרכיב נמצאות במסמך זה במו"ל.

במונחים של: משאבים, לו”ז, השתלבות בארגון ועוד, לפי המקרה הנדון. אין הכוונה כאן להגדרת מימוש המערכת במלואה. לכך מיועד רכיב 4 להלן.

בסעיף זה לא מומלץ להשתמש בסימון תת המערכות לפי x.2.3, או n.2.3 בדומה לרכיבים אחרים (בהמשך), אלא לתת לכל תת-מערכת סימול פשוט: 1, 2, 3 וכו’, או S1, S2, S3 (ראה הפרק סימול ישויות).

תיאור מפורט של שאילתות ייעשה, בד”כ, דרך תיאור המסכים ברכיב 2.4.2.